# خطة العمل السنوية لوحدة تكنولوجيا المعلومات(2024/2025)

إعداد: د/ محمد لطفي (مدير الوحدة) والفريق المعاون.

### أولاً: الأهداف الاستراتيجية للخطة

- التحول الرقمي الكامل: أتمتة طلبات الدعم الفني والإجراءات الإدارية.

- استمرارية الأعمال: ضمان استقرار المنصات (Moodle & ابن الهيثم) بنسبة تواجد 99%.

- الأمن السيبراني: تأمين بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر سياسات النسخ الاحتياطي الشامل.

- رفع كفاءة البنية التحتية: الصيانة الوقائية الدورية للمعامل وأجهزة العرض.

### ثانياً: الجدول الزمني التنفيذي (مطابق للمحاضر)

| موضوع النشاط / المهمة | المسؤول عن التنفيذ | مخرج المهمة (المحقق) | الشهر / التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إطلاق خطة الفصل الدراسي الثاني وتسكين المقررات | م.م/ أحمد شعبان | تفعيل المقررات على Moodle | مارس 2025 |
| أتمتة الدعم الفني وصيانة أجهزة العرض | م.م/ أحمد نزيه | نظام بلاغات إلكتروني + صيانة الـ Projectors | أبريل 2025 |
| تجهيز بنوك الأسئلة والنسخ الاحتياطي للامتحانات | د/ فؤاد العجواني | Full Backup لقواعد البيانات | مايو 2025 |
| دعم رصد الدرجات وإعلان النتائج | م.م/ أحمد شعبان | إعلان نتائج العام الجامعي 24/25 | يونيو 2025 |
| الصيانة الصيفية الكبرى وأرشفة البيانات | أ/ سماح عطية & م.م/ نزيه | صيانة الـ LAN وتحديث الـ Antivirus | يوليو 2025 |
| تحديث منصة Moodle وتطوير دليل الإجراءات | م.م/ أحمد شعبان | إصدار جديد للمنصة + Plugins | أغسطس 2025 |
| استقبال الطلاب الجدد وتوزيع الحسابات | أ/ سماح عطية | تسليم كلمات المرور للدفعة الجديدة | سبتمبر 2025 |
| مراجعة تسكين طلاب ترم الخريف | م.م/ أحمد شعبان | تفعيل الحسابات المفقودة | أكتوبر 2025 |
| دعم امتحانات الميدتيرم ومراقبة الـ KPIs | أ/ أسماء مصطفى | حل 90% من المشاكل خلال 24 ساعة | نوفمبر 2025 |
| تقييم جودة الكتاب الإلكتروني والأمن السنوي | د/ فؤاد العجواني | تقرير جودة الكتب + نسخ احتياطي سنوي | ديسمبر 2025 |
| دعم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 | م.م/ أحمد نزيه | استقرار السيرفرات أثناء الضغط | يناير 2026 |
| متابعة سير الامتحانات وإعداد تقارير الأداء | أ/ أسماء مصطفى | تقرير فني شامل عن سير الامتحانات | فبراير 2026 |
| تطوير نموذج إلكتروني لبلاغات الأعطال | م.م/ أحمد شعبان | إطلاق الـ Form الإلكتروني للدعم | مارس 2026 |
| جرد الأجهزة الوقائي والتقرير نصف السنوي | م.م/ أحمد نزيه | جرد المعامل + تقرير الأداء للعميد | أبريل 2026 |

### ثالثاً: توزيع المهام الثابتة للفريق

- د/ فؤاد العجواني: الإشراف العام على الأمن السيبراني، خطط النسخ الاحتياطي، والورش التعريفية الكبرى.

- م.م/ أحمد شعبان: المسؤول التقني عن منصة Moodle، أتمتة النماذج الإلكترونية، وتحديث الأنظمة.

- م.م/ أحمد نزيه: المسؤول عن البنية التحتية (شبكات، معامل، أجهزة عرض) والجرد الدوري.

- أ/ سماح عطية: إدارة حسابات المستخدمين (طلاب/هيئة تدريس)، واستقبال طلبات الدعم المباشر.

- أ/ أسماء مصطفى: إحصائيات المنصات، إعداد تقارير الأداء (KPIs)، وأرشفة بيانات العام الدراسي.

### رابعاً: آليات المتابعة والتقييم

- اجتماع دوري: يُعقد في الأسبوع الأول من كل شهر لمراجعة ما تم إنجازه.

- تقارير لحظية: رصد المشكلات التقنية أثناء الامتحانات وحلها فوراً عبر فريق الطوارئ.

- استبيانات: قياس رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة في نهاية كل فصل دراسي.

خامساً: خطة إدارة المخاطر التقنية (Contingency Plan)

| الخطر المتوقع | مستوى التأثير | إجراءات الوقاية والتعامل | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| تعطل السيرفر أثناء الامتحان | حرج | تفعيل نسخة احتياطية فورية (Mirroring) ونقل الطلاب لمسار بديل. | م.م/ أحمد شعبان |
| انقطاع التيار الكهربائي/الإنترنت | مرتفع | التأكد من عمل وحدات الـ UPS، وتوفير مودم إنترنت طوارئ (4G/5G). | م.م/ أحمد نزيه |
| فقدان بيانات أو اختراق | حرج | سياسة الـ Full Backup الأسبوعي وتحديث جدران الحماية (Firewalls). | د/ فؤاد العجواني |
| تزاحم الدخول (Server Load) | متوسط | جدولة الامتحانات على فترات زمنية متباعدة لتقليل الضغط. | د/ محمد لطفي |

سادساً: الاعتماد

هذه الخطة تمثل خارطة طريق لوحدة تكنولوجيا المعلومات للعام الجامعي 2025/2026، وهي قابلة للتحديث وفقاً لما يستجد من قرارات مجلس الكلية أو متطلبات الجودة.

مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات

د/ محمد لطفي